RACEZONE

Plan rozvoja webu & digitálna infraštruktúra

Pripravil: Jakub (Kubo)

Klient: Igor (RaceZone — prenájom nafukovacích tratí)

Dátum: Jún 2025

Web (live): racezone-lime.vercel.app

GitHub: github.com/Kubo151/racezone

Poznamka: Galeria z akcii bude doplnena po festivale Zijem (27.–28. 6.). Do tej doby sekcia galerie zostava ako placeholder.

[ PRIORITA 1 — POVINNE ]

# Právne & GDPR

Tieto veci musia byť na webe predtým, ako začneme aktívne propagovať a zbierať rezervácie.

### Privacy Policy (GDPR)

- Samostatná stránka gdpr.html

- Obsah: kto spracúva dáta, na aký účel, ako dlho, práva dotknutej osoby

- Povinné keď zbieráš akékoľvek osobné údaje (meno, email, telefón cez rezerváciu)

### Cookies

- Cookie consent banner — povinný (máš Google Fonts a plánuješ Analytics/Meta Pixel)

- Stačí jednoduchý banner s tlačidlom Prijať / Odmietnuť

- Odporúčaný nástroj: Cookie Consent by Orestbida (zadarmo, vanilla JS)

### Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

- Samostatná stránka vop.html

- Obsah: storno podmienky, záloha, čo ak prší / akcia sa zruší, zodpovednosť

- Dôležité: pri fyzickej aktivite (nafukovačky, buginy) je toto právne kritické

### Zodpovednostná doložka pri rezervácii

- Zákazník musí pred dokončením rezervácie odsúhlasiť zodpovednosť za úrazy

- Checkboxy: Súhlasím s VOP + Beriem na vedomie bezpečnostné pravidlá

- Bez tohto môže Igor čeliť právnym problémom pri akejkoľvek nehode

[ PRIORITA 2 — REZERVACNY SYSTEM ]

# Rezervačný systém

## Odporúčanie: Cal.com (nie Supabase)

Cal.com a Supabase sú dve rôzne veci — nie je to porovnanie alternatív. Cal.com je hotový booking nástroj, Supabase je databáza kde by si musel celý systém nakódovať od nuly. Pre teraz jednoznačne Cal.com.

| Riešenie | Cena | Čas implementácie | Vhodné keď... |
| --- | --- | --- | --- |
| Cal.com | Zadarmo | 1 deň | Chceš ísť rýchlo live |
| Simplybook.me | ~9 €/mes | 2 hodiny | Nechceš kódovať vôbec |
| Vlastné (Supabase) | Zadarmo | 1–2 týždne | Potrebuješ plnú kontrolu a admin panel |

### Prečo Cal.com teraz

- Zadarmo, open-source, embeddovateľné priamo do stránky

- Má výber typov udalostí — namapuješ na balíčky (Len trať / Trať + buginy / Balíček)

- Automaticky blokuje obsadené termíny

- Posiela potvrdzovací email zákazníkovi aj Igorovi automaticky

- Keď prídu detaily balíčkov od Igora, nastavíš za hodinu

- Ak neskôr prerastieš, migrujeme na vlastné Supabase riešenie

### Čo zákazník uvidí v rezervácii

- Výber balíčka (Len trať / Trať + buginy + štvorkolka / Balíček — čakáme na detaily od Igora)

- Výber dátumu z kalendára (obsadené termíny sú automaticky zablokované)

- Zadanie kontaktných údajov (meno, telefón, email, miesto konania)

- Odsúhlasenie VOP + zodpovednostnej doložky

- Potvrdenie — zákazník dostane email, Igor dostane notifikáciu

[ PRIORITA 3 — MAILING ]

# E-mailing (Resend)

Resend je už v tvojom stacku z iných projektov. Prepojíme ho s Cal.com cez webhook alebo neskôr so Supabase.

### Emaily ktoré potrebuješ

- Potvrdzovací email zákazníkovi po rezervácii (automaticky cez Cal.com)

- Notifikácia Igorovi keď príde nová rezervácia (webhook → Resend)

- Reminder zákazníkovi 24 hodín pred akciou

- Follow-up email po akcii (hodnotenie, zdieľanie na sociálnych sieťach)

[ PRIORITA 4 — OBSAH WEBU ]

# Čo ešte chýba na webe

### Obsah ktorý zákazník hľadá

- POZNAMKA: Galéria / fotky z akcií

Bude doplnená po festivale Žijem (27.–28. 6. 2025). Do tej doby placeholder sekcia.

- Cenník — aj orientačný 'od X €', zákazník odchádza ak nevidí cenu

- FAQ — Je to pre deti od X rokov? Čo ak prší? Kam dodávate? Treba zálohu?

- Pokrytá oblasť / doprava — mapa alebo text s krajmi / mestami / km radius

- Recenzie — hoci aj manuálne vložené spočiatku, Google Reviews embed neskôr

- WhatsApp / telefón CTA — veľa ľudí nechce formulár, chce rýchlo napísať

### Technické veci

- robots.txt + sitemap.xml — SEO základ, Google nás indexuje správne

- Meta OG tagy — keď niekto zdieľa link na FB/IG, zobrazí sa náhľad s fotkou a popisom

- Google Analytics alebo Search Console — vedieť koľko ľudí príde a odkiaľ

- Vlastná doména — bez toho sme len racezone-lime.vercel.app (Igor musí kúpiť)

- Mobile optimalizácia — skontrolovať na telefóne všetky sekcie

[ VOLITELNE — AZ NESKOR ]

# Databáza (Supabase)

Supabase zatiaľ nie je potrebné. Pridáme ho keď:

- Budeme chcieť vlastný admin panel pre Igora (zoznam rezervácií, správa termínov)

- Budeme zbierať zákazníkov pre remarketingové emaily

- Balíčky budú mať custom logiku ktorú Cal.com nezvládne

- Prerastieme Cal.com a budeme chcieť plnú kontrolu nad bookingom

[ AKCNY PLAN ]

# Odporúčané poradie krokov

- Doména — Igor musí kúpiť (napr. racezone.sk alebo racezone.eu)

- Cal.com — nastavíme rezervačný systém, namapujeme balíčky

- GDPR stránka + Cookie banner

- VOP + zodpovednostná doložka v rezervácii

- Cenník sekcia — čakáme na detaily od Igora

- FAQ sekcia

- Pokrytá oblasť / doprava info

- Meta OG tagy + robots.txt + sitemap.xml

- Resend emaily (potvrdenie rezervácie, notifikácia, reminder)

- Galéria — po festivale Žijem (27.–28. 6. 2025)

- Google Analytics / Search Console

- Google Reviews embed + recenzie

- Supabase admin panel (ak potrebné)

RaceZone — Plan rozvoja webu | Jún 2025 | Pripravil Jakub (Kubo)